Informe Proyecto

Almacén Pro+

Integrantes: Martin Araya,

Luis Parada,

José Arriagada Arriagada.

25 - 04 – 2025

1. Introducción

La aplicación de gestión de almacén tiene como objetivo automatizar y mejorar los procesos de administración de productos, ventas, clientes y reportes. El sistema permitirá gestionar inventarios, registrar transacciones de ventas y generar reportes, asegurando un control eficiente del negocio.

2. Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

Desarrollar una aplicación de escritorio en Java para la gestión integral de un almacén, con las siguientes funcionalidades:

- Administración de productos y stock.

- Registro y gestión de ventas.

- Gestión de clientes.

- Interfaz gráfica intuitiva y fácil de usar.

2.2 Objetivos Específicos

- Permitir operaciones CRUD para productos y clientes.

- Registrar nuevas ventas con cálculo automático de totales.

- Consultar historial de ventas por cliente o fecha.

- Facilitar la gestión de inventario en tiempo real.

- Conectar la aplicación a una base de datos MySQL.

- Proveer una interfaz amigable con Java Swing.

3. Funcionalidades

3.1 Módulo de Productos

- Agregar, actualizar y eliminar productos (nombre, precio, stock).

- Alertas automáticas cuando el stock esté por debajo de un umbral.

3.2 Módulo de Ventas

- Selección de productos y cálculo de totales en tiempo real.

- Generación de boletas en PDF al finalizar la venta.

3.3 Módulo de Clientes

- Registrar datos de clientes y consultar historial de compras.

3.4 Reportes

- Generar reportes de ventas por fecha o cliente.

3.5 Exclusiones

- No se incluirá:

  - Módulos de contabilidad o impuestos.

  - Funcionalidades de CRM o ventas en línea.

  - Integración con dispositivos móviles o web.

4. Requisitos del Sistema

4.1 Requisitos Funcionales

| Requisito | Descripción |
| --- | --- |
| Autenticación | Roles diferenciados: Administrador (acceso total) y Vendedor (solo ventas). |
| CRUD de Productos | Crear, leer, actualizar y eliminar productos. |
| Registro de Ventas | Seleccionar productos, calcular totales y generar boletas PDF. |
| Gestión de Clientes | CRUD de clientes y consulta de historial de compras. |
| Base de Datos | Persistencia de datos con MySQL (tablas:productos,ventas,clientes). |

4.2 Requisitos No Funcionales

| Requisito | Descripción |
| --- | --- |
| Rendimiento | Respuesta inmediata en operaciones CRUD (< 2 segundos). |
| Usabilidad | Interfaz en español con validaciones claras y mensajes de error. |

4.3 Requisitos Técnicos

| Categoría | Detalles |
| --- | --- |
| Lenguaje | Java 11+ con Java Swing para la GUI. |
| Base de Datos | MySQL 8.0. |
| Librerías | JDBC para conexión a BD, iText para generación de PDF. |
| Hardware Mínimo | Procesador de 2.0 GHz, 4 GB RAM, 200 MB de almacenamiento. |

Librerías Usadas

| Librerías | Propósito |
| --- | --- |
| mysql-connector-j-9.1.0.jar | Conexión a la base de datos MySQL. |
| FlatLaf-3.6.jar | Mejora visual de la interfaz gráfica. |
| AbsoluteLayout.jar | Diseño flexible de ventanas. |
| iTextPDF-5.5.12.jar | Generación de documentos PDF (boletas). |
| jCalendar-1.4.jar | Componentes de selección de fechas. |
| SwingX-1.6.2.jar | Validaciones y componentes adicionales para Swing. |
| JDK 23 | Versión de Java requerida para ejecutar el proyecto. |

5. Plan de Entregables (7 semanas)

| Entregable | Descripción | Duración | Semana(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Requisitos y Análisis | Definición de requisitos funcionales, casos de uso y reglas de negocio. | 1 semana | Semana 1 |
| 2. Diseño de Base de Datos | Modelo relacional en MySQL y scripts de creación de tablas. | 1 semana | Semana 2 |
| 3. Prototipado de UI | Pantallas básicas en Java Swing (login, CRUD productos, registro de ventas). | 2 semanas | Semanas 3-4 |
| 4. Desarrollo Core | Implementación de lógica de negocio (CRUD, ventas, autenticación). | 2 semanas | Semanas 5-6 |
| 5. Pruebas y Documentación | Pruebas integrales + manual de usuario y documentación técnica básica. | 1 semana | Semana 7 |

6. Restricciones y Suposiciones

6.1 Restricciones

- Sistema de escritorio (no web/móvil).

- Entrega máxima en 7 semanas.

6.2 Suposiciones

- MySQL instalado en el entorno de desarrollo.

- Usuarios con conocimientos básicos de aplicaciones de escritorio.

- Desarrollo en sistema operativo Windows.

7. Reglas de Negocio Críticas

- RN-01: No se puede vender un producto con stock ≤ 0.

- RN-02: Solo el administrador puede modificar precios o eliminar productos.

8. Flujos de Trabajo Prioritarios

Flujo de Venta (Vendedor)

- Inicio de sesión con rol de vendedor.

- Selección de productos y verificación de stock.

- Cálculo automático del total y generación de boleta PDF.

Flujo de Gestión (Administrador)

- Inicio de sesión con rol de administrador.

- Actualización de productos o stock.

- Generación de reportes de ventas.

9. Interfaz Gráfica (Java Swing)

| Ventana | Funcionalidad | Librerías Usadas |
| --- | --- | --- |
| VentanaLogin | Autenticación con roles (admin/vendedor). | FlatLaf-3.6.jar |
| VentanaVentas | Registro de ventas y verificación de stock en tiempo real. | jCalendar-1.4.jar(para fechas),SwingX-1.6.2.jar(validaciones) |
| VentanaAdmin | CRUD de productos, clientes y generación de reportes. | AbsoluteLayout.jar(diseño flexible) |